# REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

## Prácticas Preprofesionales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Nacional del Altiplano Puno |
| Unidad académica | E.P. Ingeniería de Sistemas — FIMEES |
| Proyecto | Sistema Web de Seguimiento e Inserción Laboral del Egresado |
| Practicante | Robert Charlie Cuyo Zamata |
| Supervisora | [Nombre de la supervisora de prácticas] |
| Fecha | 2026-06-09 |
| Jornada | Completa |
| Horas trabajadas | 8 |

## 1. Actividades Realizadas

| N° | Actividad | Módulo / Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de la documentación técnica elaborada (SRS v2.1, DA v1.0, PDS v1.0) | Documentación | Completado |
| 2 | Envío de la documentación completa a la supervisora para revisión | Gestión del proyecto | Completado |
| 3 | Recepción y análisis de observaciones emitidas por la supervisora | Gestión del proyecto | Completado |
| 4 | Análisis de los nuevos actores solicitados: Director de Escuela Profesional y Coordinador de Prácticas Profesionales | Análisis de requerimientos | Completado |
| 5 | Revisión del Reglamento institucional (v1, mayo 2026) para identificar la base normativa de los nuevos actores | Análisis normativo | Completado |
| 6 | Análisis del impacto de los nuevos actores sobre el Reglamento, el SRS, el Documento de Arquitectura y la plataforma web | Análisis de impacto | Completado |
| 7 | Elaboración de propuesta técnica preliminar de roles, permisos y estructura de implementación | Diseño de sistema | Completado |
| 8 | Creación de la estructura documental para reportes diarios de actividades | Documentación | Completado |

## 2. Resultados Obtenidos

- Propuesta técnica de incorporación de nuevos actores elaborada y documentada, incluyendo análisis de cinco fases: análisis de actores, análisis de impacto, propuesta de roles, matriz de permisos y propuesta de implementación.

- Identificación de cambios documentales necesarios en el Reglamento (Arts. 3, 20, 21 y propuesta de nuevo Capítulo XIII), el SRS (nuevos RF-48 a RF-57, nuevos actores, nuevos CU y RN), y el Documento de Arquitectura (Tabla 7, secciones de roles, tipos JWT, rutas).

- Identificación de cambios técnicos necesarios en el sistema: migración del enum Role en Prisma, actualización de tipos TypeScript, middleware, APIs (15 archivos a modificar), nuevas rutas de dashboard (~12 páginas nuevas), actualización del sidebar y seeders.

- Hallazgo normativo crítico: El Art. 20 del Reglamento actualmente restringe el acceso a la Plataforma exclusivamente a la Comisión de Seguimiento al Egresado y a los propios egresados. El Director y el Coordinador de Prácticas no tienen acceso explícito según el reglamento vigente. Se requiere actualizar el Reglamento antes de implementar los nuevos accesos.

- Hallazgo sobre el Coordinador de Prácticas: El rol de Coordinador de Prácticas Profesionales no tiene artículo propio en el Reglamento vigente. Su incorporación requiere primero una modificación normativa (propuesta de nuevo Capítulo XIII, Art. 24).

- Matriz de permisos completa definida para todos los módulos del sistema: egresados, encuestas, bolsa laboral, postulaciones, reportes y configuración; diferenciando los niveles de acceso de cada rol (Admin, Director, Coordinador, Egresado).

- Definición preliminar de responsabilidades: el Director tiene perfil de usuario ejecutivo/periódico (lectura + exportación); el Coordinador tiene perfil operativo/frecuente (CRUD restringido a ofertas de tipo INTERNSHIP).

- Lista priorizada de 21 cambios categorizada en 6 niveles de prioridad, comenzando por los prerequisitos normativos antes de cualquier modificación al código.

- Estructura de reportes diarios creada con plantilla profesional y primer reporte generado.

## 3. Observaciones

- La supervisora ha solicitado la implementación de reportes diarios de actividades a partir de la fecha de hoy. Los reportes no son retroactivos.

- La propuesta técnica elaborada requiere validación por parte de la supervisora antes de iniciar cualquier modificación en el código fuente, la base de datos, Prisma, NextAuth o los documentos del proyecto.

- El sistema ya tiene infraestructura preparada para el rol SCHOOL (enum, JWT, middleware, ruta stub, APIs). Esto reduce el esfuerzo de implementación para los nuevos actores, especialmente el Director.

- Se identificó que la arquitectura existente soporta los nuevos roles sin cambios estructurales en la base de datos (solo una migración de enum), lo que confirma la solidez del diseño actual.

- Los documentos .docx existentes en documentacion/ (versiones Word) deberán actualizarse en paralelo con los archivos .md una vez aprobada la propuesta.

## 4. Tareas Pendientes para la Próxima Jornada

| Prioridad | Tarea | Estimado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Esperar validación de la supervisora sobre la propuesta de nuevos actores | — |
| Alta | Una vez aprobada la propuesta, iniciar modificación del Reglamento (Arts. 3, 20, 21 + Capítulo XIII) | 2 h |
| Alta | Actualizar SRS v2 → v3 con los nuevos actores y requerimientos (RF-48 a RF-57) | 3 h |
| Media | Actualizar Documento de Arquitectura v1 → v1.1 con nuevos roles y rutas | 2 h |
| Media | Actualizar Plan de Desarrollo con la nueva fase de implementación | 1 h |
| Baja | Preparar entorno de desarrollo para la migración del enum Role | 1 h |

## 5. Validación

| Rol | Nombre | Firma / Fecha de revisión |
| --- | --- | --- |
| Practicante | Robert Charlie Cuyo Zamata | 2026-06-09 |
| Supervisora | [Nombre de la supervisora] |  |

Reporte generado en el marco de las prácticas preprofesionales — E.P. Ingeniería de Sistemas, UNA Puno. Archivo: 2026-06-09.md | Carpeta: documentacion/reportes_diarios/