# REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

## Prácticas Preprofesionales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Nacional del Altiplano Puno |
| Unidad académica | E.P. Ingeniería de Sistemas — FIMEES |
| Proyecto | Sistema Web de Seguimiento e Inserción Laboral del Egresado |
| Practicante | Robert Charlie Cuyo Zamata |
| Supervisora | Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora |
| Fecha | 2026-06-10 |

## 1. Actividades Realizadas

| N° | Actividad | Módulo / Área | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditoría técnica completa del rol SCHOOL en el sistema: inventario de ocurrencias, permisos reales y análisis de reutilización vs. creación de nuevo rol | Análisis de sistema | Completado |
| 2 | Elaboración del informe de auditoría con comparación técnica de opciones y recomendación fundada | Documentación técnica | Completado |
| 3 | Actualización del Documento de Requerimientos de Software (SRS v2 → v3): incorporación de nuevos actores, RFs, CUs, RNs, RNFs y matriz de trazabilidad | Documentación | Completado |
| 4 | Actualización del Documento de Arquitectura de Software (DA v1.0 → v1.1): roles, permisos, matriz de autorización y flujos de acceso | Documentación | Completado |
| 5 | Implementación de la infraestructura base para los nuevos roles en el sistema: enum de base de datos, migración, tipos TypeScript y middleware | Desarrollo — Backend | Completado |
| 6 | Creación de usuarios de prueba para Director (director@epis.edu.pe) y Coordinador (coordinador@epis.edu.pe) en el seeder | Desarrollo — Backend | Completado |
| 7 | Creación de páginas stub para los paneles /director y /coordinador con protección de ruta por rol | Desarrollo — Frontend | Completado |
| 8 | Actualización de las rutas de API: reemplazo del rol obsoleto SCHOOL por DIRECTOR y PRACTICE_COORDINATOR en las validaciones de acceso | Desarrollo — API | Completado |

## 2. Resultados Obtenidos

- Se realizó una auditoría técnica completa del rol SCHOOL, identificando 25 ocurrencias en 23 archivos y documentando sus permisos reales. La recomendación fue crear nuevos roles (DIRECTOR y PRACTICE_COORDINATOR) en lugar de reutilizar SCHOOL, dado que sus permisos eran más amplios que los apropiados para un Director y la migración de solo adición es no destructiva.

- Se actualizó el SRS a la versión 3.0, incorporando cuatro nuevos actores definidos, 13 cambios documentados (C-01 a C-13), dos nuevos módulos (M9 y M10), diez nuevos requerimientos funcionales (RF-48 a RF-57), dos nuevos casos de uso (CU-11 y CU-12), tres nuevas reglas de negocio (RN-21 a RN-23) y dos nuevos RNFs (RNF-29, RNF-30).

- Se actualizó el DA a la versión 1.1, incorporando la Tabla 7 completa con cuatro roles operativos, la matriz de permisos por rol y operación HTTP, el enum actualizado, los grupos de rutas ampliados y una nueva conclusión sobre el patrón de incorporación progresiva de roles.

- Se ejecutó la migración de base de datos 20260610174656_add_director_practice_coordinator_roles que agrega los valores DIRECTOR y PRACTICE_COORDINATOR al enum Role de PostgreSQL mediante ALTER TYPE ... ADD VALUE. Migración no destructiva completada exitosamente.

- Se actualizaron los tipos TypeScript (UserRole, comentario en next-auth.d.ts), el middleware de rutas (nuevas rutas protegidas /director/** y /coordinador/**, función dashboardFor actualizada), la landing page (redirecciones por rol), el sidebar (menús directorNav y coordinatorNav), el seeder (dos nuevos usuarios de prueba) y 19 archivos de API y páginas dashboard.

- La verificación con tsc --noEmit no reportó errores de TypeScript. El cliente Prisma fue regenerado automáticamente por la migración.

## 3. Observaciones

- El rol SCHOOL permanece en el enum de PostgreSQL como valor legacy no destructivo. No se asigna a ningún usuario nuevo. Su presencia no afecta el funcionamiento del sistema.

- Los paneles completos de Director (/director/**) y Coordinador (/coordinador/**) están previstos para la Fase 2. La infraestructura de autenticación, autorización y acceso a APIs ya está operativa para ambos roles.

- La implementación completa del Coordinador de Prácticas requiere actualización normativa del Reglamento vigente (Capítulo XIII propuesto) antes de ser activada en producción.

## 4. Tareas Pendientes para la Próxima Jornada

| Prioridad | Tarea | Estimado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Actualización del Reglamento institucional: incorporar Director y Coordinador como actores con acceso explícito a la Plataforma (Arts. 3, 20, 21 y Capítulo XIII propuesto) | 3 h |
| Alta | Generar versiones .docx de los documentos actualizados (SRS v3, DA v1.1) mediante Pandoc | 0.5 h |
| Media | Diseñar y desarrollar el panel completo del Director: indicadores, analítica, exportación (Fase 2) | 4 h |
| Media | Diseñar y desarrollar el panel completo del Coordinador: encuestas, prácticas, postulaciones (Fase 2) | 6 h |
| Baja | Actualizar el Plan de Desarrollo con la nueva fase de paneles | 1 h |

## 5. Validación

| Rol | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Practicante | Robert Charlie Cuyo Zamata | 10 de junio de 2026 |
| Supervisora | Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora |  |

Reporte generado en el marco de las prácticas preprofesionales — E.P. Ingeniería de Sistemas, UNA Puno. Archivo: 2026-06-10.md | Carpeta: documentacion/reportes_diarios/